. Курсовой проект №1. Тема: «Разработка календарного плана и строительного генерального плана на строительство гражданского здания».

Расчетно-пояснительная записка включает:

-задание на разработку проекта;

-принятые конструктивные элементы;

-определение номенклатуры и объемов работ;

-раскладку фундаментных плит и блоков;

-раскладку плит перекрытий и покрытий;

-спецификацию сборных элементов;

-ведомость потребности в основных строительных материалах;

-определение трудоемкости работ и затрат машинного времени;

-определение продолжительности строительства здания и общего количества людей;

-календарный план;

-выбор монтажного механизма;

-привязку монтажного крана на стройгенплане;

-проектирование временных построечных дорог;

-расчет временных зданий;

-расчет приобъектных складов;

-расчет временного электроснабжения;

-расчет временного водоснабжения;

-стройгенплан;

-список литературы.

Графическая часть выполняется на 2 листах формата А1, на которых вычерчивается:

-стройгенплан М:1-200 (1-400);

- разрез (поперечная и высотная привязка);

-экспликация складского хозяйства;

- условные обозначения;

-технико-экономические показатели

-календарный график производства работ

-эпюра людских ресурсов;

-График движения машин и механизмов;

-график поставки материалов

Объем курсового проекта: 2 листа формата А1 и расчетно-пояснительная записка объемом 40-50 страниц.